**АДМИНИСТРАЦИЯ ПУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.03.2016 № 19

с. Пудовка

Кривошеинский район

Томская область

Об утверждения комплекса мер («дорожной карты»)

по развитию жилищно-коммунального хозяйства

Пудовского сельского поселения

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.08.2014 № 447/пр «Об утверждении формы комплекса мер («дорожной карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации», распоряжением Администрации Томской области от 30.12.2014 № 966-ра «Об утверждения Комплекса мер («дорожной карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплекс [мер](file:///C:\Users\USER\Documents\Дорожная%20карта\Постановление%20Дорожная%20%20карта.rtf#Par32) ("дорожную карту") по развитию жилищно-коммунального хозяйства Пудовского сельского поселения (далее - Комплекс мер по развитию ЖКХ) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям бюджетных муниципальных учреждений Пудовского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексом [мер](file:///C:\Users\USER\Documents\Дорожная%20карта\Постановление%20Дорожная%20%20карта.rtf#Par32) по развитию ЖКХ.

3. Администрации Пудовского сельского поселения обеспечить мониторинг выполнения Комплекса [мер](file:///C:\Users\USER\Documents\Дорожная%20карта\Постановление%20Дорожная%20%20карта.rtf#Par32) по развитию ЖКХ ежегодно, в срок до 20 декабря текущего года.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Пудовское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста по ЖКХ, ГО ЧС и благоустройству Администрации Пудовского сельского поселения.

Глава Пудовского сельского поселения (Глава Администрации) Ю.В.Севостьянов

Шабунин А.А.

4 64 31

Прокуратура

Шабунин А.А

Дело № 02-04

Приложение к постановлению

Администрации Пудовского

сельского поселения от 16.03.2016 № 19

**КОМПЛЕКС МЕР ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")**

**ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПУДОВССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | | Предлагаемый механизм реализации | Индикаторы | Срок | Ответственный исполнитель |
| **1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | |
| 1 | Оказание содействия по организации мониторинга соблюдения требований постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 N 731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами";  Организация мониторинга и обеспечение исполнения требований постановления Правительства Российской Федерации  от 28.12.2012 N 1468 "О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах"; | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций;  повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО);  обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | Постановление Администрации Пудовского сельского поселения о порядке организации информационного обмена | | 1. Количество (%, шт.) организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности):  2016 г. - 100%;  2017 г. - 40%.  2. Количество (%, шт.) организаций, раскрывающих частично информацию, соответствующую установленным требованиям (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида):  2015 г. - 60%;  2016 г. - 40%.  3. Количество (шт.) нарушений, выявленных в связи с несоблюдением установленных требований (с разбивкой по видам организаций).  4. Количество (шт.) организаций, привлеченных к ответственности за нарушение установленных требований (с разбивкой по видам организаций) | Разработка Постановления Администрации Пудовскогосельского поселения о порядке организации информационного обмена - до 01.07.2016. Разработка Постановления Администрации Пудовского сельского поселения об утверждении Регламента информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных домах, при предоставлении информации с использованием типового программного обеспечения Министерства регионального развития Российской Федерации до 01.07.2016  Осуществление мониторинга - не реже 1 раза в квартал | Администрация Пудовского сельского поселения, управляющие и ресурсоснабжающие организаций (далее - УО и РСО соответственно) |
| 2 | Оказание содействия в осуществлении мониторинга соблюдения требований постановлений Правительства Российской Федерации:  от 30.12.2009 [N 1140](consultantplus://offline/ref=B6E812327DB9CD8BA336F24871E7FF327B7C54DBE820E2D5E16E32501Bk9S5K) "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса"; (в части раскрытия информации в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов);  от 05.07.2013 [N 570](consultantplus://offline/ref=B6E812327DB9CD8BA336F24871E7FF327B7D55D2E02BE2D5E16E32501Bk9S5K) "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования";  от 17.01.2013 [N 6](consultantplus://offline/ref=B6E812327DB9CD8BA336F24871E7FF327B7D5CDBE924E2D5E16E32501Bk9S5K) "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения" | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций;  повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций;  обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | Приказы Департамента тарифного регулирования Томской области | | 1. Количество (%, шт.) организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности):  2016 г. - 0%;  2017 г. - 0%.  2. Количество (%, шт.) организаций, раскрывающих частично информацию, соответствующую установленным требованиям (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида:  2016 г. - 10%;  2017 г. - 20%.  3. Количество (шт.) нарушений, выявленных в связи с несоблюдением установленных требований (с разбивкой по видам организаций).  4. Количество (шт.) организаций, привлеченных к ответственности за нарушение установленных требований (с разбивкой по видам организаций) | Осуществление мониторинга - не реже 1 раза в квартал, начиная с I квартала 2016 г. | Администрация Пудовского сельского поселения совместно с Департаментом тарифного регулирования Томской области |
| 3 | Утверждение и реализация плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам:  а) создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;  б) оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов;  в) осуществления лицензирования деятельности по управлению МКД;  г) развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ | Повышение правовой грамотности населения;  снижение социальной напряженности | Постановления Администрации Пудовского сельского поселения | | 1. Количество (шт.) размещенных материалов в печатных средствах массовой информации (в рамках календарного года).  2. Количество (шт.) проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.).  3. Количество (чел., % к общему количеству населения Кривошеинского района) населения, охваченного мероприятиями:  2015 г. – 80,0% | Утверждение оплана – после утверждения правового акта Тоской области;  отчет об исполнении - не реже 1 раза в квартал, начиная с I полугодия 2016 г. | Администрация Пудовского сельского поселения |
| 4 | Участиев региональном проекте "Школа грамотного потребителя" с учетом методических рекомендаций Минстроя России | Повышение правовой грамотности населения;  снижение социальной напряженности | Правовой акт Томской области | | Устанавливаются региональным планом на основании методических рекомендаций Минстроя России | Отчёт об исполнении не реже 1-го раза в квартал | Глава Пудовского сельского поселения, специалист ЖКХ, ГО ЧС и благоустройству |
| 5 | Осуществление мониторинга:  а) кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг,  в) кредиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций;  повышение эффективности работы управляющих организаций, РСО;  обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | [Постановление](consultantplus://offline/ref=B6E812327DB9CD8BA336EC45678BA1367B7202DFE723EE8ABF31690D4C9C2349k8S8K) Губернатора Томской области от 07.06.2013 N 65 "Об утверждении Порядка организации и проведения мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности ресурсо снабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами" | | 1. Объем кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных услуг потребителям (в разрезе населённых пунктов) (тыс. руб.).  5. Уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (%).  6. Объем кредиторской задолженности населения за ЖКУ (тыс. руб.) | Осуществление мониторинга - постоянно, отчетность - ежеквартально | Администрация Пудовского сельского поселения РСО |
| **2.1. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах** | | | | | | | |
| 6 | Оказание содействия в разработке и утверждению муниципального Краткосрочного плана реализации Региональной [программы](consultantplus://offline/ref=B6E812327DB9CD8BA336EC45678BA1367B7202DFE821E081BD31690D4C9C234988BF754D514E863183A038k4S0K) капитального ремонта (сроком до трех лет) | Улучшение условий проживания граждан;  улучшение состояния многоквартирного фонда | | Постановление Администрации Кривошеинского района |  | Ежегодно, до 1 апреля | Администрация Кривошеинского района |
| **3. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | |
| 7 | Разработка, утверждение и реализация муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее - ПКР) на территории Пудовского сельского поселения ([Распоряжение](consultantplus://offline/ref=B6E812327DB9CD8BA336F24871E7FF327B7E5DD3E021E2D5E16E32501Bk9S5K) Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р)  Актуализация ПКР муниципальных программ | Обеспечение утверждения схем водоснабжения и водоотведения с учетом потребностей в развитии поселения. | | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=B6E812327DB9CD8BA336F24871E7FF327B7E5DD3E021E2D5E16E32501Bk9S5K) Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р.  Утверждение графиков разработки ПКР по муниципальным образованиям | Количество муниципальных образований (шт., %), в которых утверждены ПКР, к общему количеству муниципальных образований, в которых должны быть утверждены ПКР:  2016 г. - 100% | Завершение работы - до 15.07.2016, далее - актуализация по мере необходимости | Администрация Пудовского сельского поселения |
| 8 | Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Пудовского сельского поселения ([Распоряжение](consultantplus://offline/ref=B6E812327DB9CD8BA336F24871E7FF327B7E5DD3E021E2D5E16E32501Bk9S5K) Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р) | Актуализация информации об объектах жилищно-коммунального хозяйства | | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=B6E812327DB9CD8BA336F24871E7FF327B7E5DD3E021E2D5E16E32501Bk9S5K) Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р.  Распоряжение Администрации Томской области "Об организации работы по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты".  Организация работы по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты согласно действующему законодательству | 1. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства в отчетном году.  2. Количество (шт.) зарегистрированных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, из числа находящихся в реестре бесхозяйных объектов, в отчетном году | Работа - постоянно, по мере необходимости | Администрация Пудовского сельского поселения |
| 9 | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства ([Распоряжение](consultantplus://offline/ref=B6E812327DB9CD8BA336F24871E7FF327B7E5DD3E021E2D5E16E32501Bk9S5K) Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р) | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Пудовского сельского поселения | | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=B6E812327DB9CD8BA336F24871E7FF327B7E5DD3E021E2D5E16E32501Bk9S5K) Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р.  Распоряжение Администрации Томской области "Об организации работы по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты".  Организация работы по проведению регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства согласно действующему законодательству.  Постановления Администрации Пудовского сельского поселения по утверждению  графиков регистрации прав собственности на объекты ЖКХ, числящиеся на учете в реестре бесхозяйных объектов | 1. Отношение количества зарегистрированных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, из числа находящихся в реестре бесхозяйных объектов, в отчетном году к общему числу объектов, числящихся в реестре бесхозяйных объектов, на конец отчетного года (%):  2016 г. - 80%;  2017 г. - 100%;  2. Количество (шт.) бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, числящихся в реестре бесхозяйных объектов, с разбивкой по муниципальным образованиям, учтенных в реестре бесхозяйных объектов | постоянно, по мере необходимости | Администрация Пудовского сельского поселения |
| 10 | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Пудовского сельского поселения (перечень поручений Президента Российской Федерации от 13.02.2014 N Пр-299, [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=B6E812327DB9CD8BA336F24871E7FF327B7E5DD3E021E2D5E16E32501Bk9S5K) Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р) | Создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения субъекта Российской Федерации.  Выработка решений по оптимизации систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=B6E812327DB9CD8BA336F24871E7FF327B7E5DD3E021E2D5E16E32501Bk9S5K) Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р.  Правовой акт Томской области об организации работы по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Пудовского сельского поселения, предусматривающий порядок проведения публичных слушаний по проектам схем водоснабжения и теплоснабжения.  Утверждение Администрацией Новокривошеинского сельского поселения графиков разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения |  | Актуализация по мере необходимости | Администрация Пудовского сельского поселения |
|  |  |  | |  |  |  |
| 11 | Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Кривошеинского района | Обеспечение долгосрочных параметров регулирования тарифов;  привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Кривошеинского района | | Правовой акт Кривошеинского района об организации работы по заключению соглашений с графиком проведения данной работы | Отношение количества РСО, имеющих заключенные соглашения, к количеству РСО, осуществляющих деятельность на территории Кривошеинского района, за исключением осуществляющих деятельность на основании концессионного соглашения (%):  2016 г. - 10%;  2017 г. - 20% | После утверждения графика на уровне Томской области | Администрация Пудовского сельского поселения |
| **3.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | |
| 12 | Мониторинг качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения на территории Пудовского сельского поселения | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения.  Оценка эффективности реализации мер по улучшению качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения | | Ежеквартальная ведомственная статистическая информация | 1. Доля проб питьевой воды (%), отобранных у потребителя, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству, в общем объеме проб:  2016 г. - 20%;  2017 г. - 15%;  2020 г. - 9%.  2. Количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги (ед.). | Ежегодно, в течение тридцати дней с момента опубликования официального отчета Роспотребнадзора | Администрация Пудовского сельского поселения, РСО |
| 13 | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения | | Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области «Об осуществлении мониторинга проведения органами местного самоуправления технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Томской области» | Отношение количества обследованных централизованных систем водоснабжения и водоотведения к общему количеству таких систем (%):  2016 г. - 90%;  2017 г. - 100% | Проведение технического обследования после утверждения Приказа Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора | Администрация Пудовского сельского поселения |
| 14 | Мониторинг финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | | Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области об утверждении порядка проведения анализа финансового состояния РСО. | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки).  2. Дебиторская задолженность (%).  3. Уровень собираемости платежей от потребителей услуг (%).  4. Кредиторская задолженность (%) | Ежегодно в срок до 1 июля текущего года, осуществление проверки за предшествующий год | Администрация Пудовского сельского поселения |
| 15 | Утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды | Повышение качества питьевой воды | | Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области об утверждении порядка осуществления мониторинга результатов производственного контроля качества питьевой воды РСО, осуществляющими деятельность на территории Томской области.  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D7D7845DD3D5F7B440A98BBBC425134525E69CAAB8CF564333831B196Cl5S8K) от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".  [Постановление](consultantplus://offline/ref=D7D7845DD3D5F7B440A98BBBC425134525E69CABBBCF564333831B196Cl5S8K) Правительства Российской Федерации от 21.06.2013 N 525 "Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод";  [СанПиН](consultantplus://offline/ref=D7D7845DD3D5F7B440A98BBBC425134525E496ABBECB564333831B196C585E4D6F2BBBl5SDK) "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.107" | 1. Доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды (%):  2016 - 0%;  2017 - 100%.  2. Доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам (%):  2016г. - 65%;  2017 г. - 70%;  2020 г. - 90% | После утверждения Приказа Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области , далее ежегодно при наличии признаков снижении качества воды ниже указанных показателей | РСО, Администрация Пудовского сельского поселения |
| 16 | Подготовка предложений для включения инвестиционных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения в каталог инвестиционных предложений и проектов, формируемый в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=D7D7845DD3D5F7B440A995B6D2494D4125EAC1A3B6CF5A1567DC40443B51541Al2S8K) Губернатора Томской области от 16.01.2008 N 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области".  Осуществление сопровождения инвестиционных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения по принципу "одного окна" в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=D7D7845DD3D5F7B440A995B6D2494D4125EAC1A3B9CD55116DDC40443B51541Al2S8K) Губернатора Томской области от 17.10.2013 N 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" | Привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Пудовского сельского поселения;  повышение качества коммунальных услуг | | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=D7D7845DD3D5F7B440A995B6D2494D4125EAC1A3B6CF5A1567DC40443B51541Al2S8K) Губернатора Томской области от 16.01.2008 N 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области".  [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=D7D7845DD3D5F7B440A995B6D2494D4125EAC1A3B9CD55116DDC40443B51541Al2S8K) Губернатора Томской области от 17.10.2013 N 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" | 1. Объем (%, рубли) фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений:  2016 г. - 10%;  2017 г. - 10%.  2. Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов | На постоянной основе, в соответствии с действующим законодательством | Администрация Пудовского сельского поселения, Администрация Кривошеинского района |
| 17 | Определение гарантирующей организации | определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | | Постановление Администрации сельского поселения о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны её деятельности |  | 2016г. | Администрация Пудовского сельского поселения |
| **3.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения** | | | | | | | |
| 18 | Мониторинг финансового состояния РСО в сфере теплоснабжения | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере теплоснабжения | | Проект приказа Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области об утверждении порядка проведения анализа финансового состояния РСО. | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки).  2. Дебиторская задолженность (%).  3. Уровень собираемости платежей от потребителей услуг (%).  4. Кредиторская задолженность (%) | Проведение анализа –2016г.  Далее - ежегодно, в срок до 1 июля текущего года, осуществление проверки за предшествующий год | РСО, Администрация Пудовского сельского поселения |
| 19 | Подготовка предложений для включения инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения в каталог инвестиционных предложений и проектов, формируемый в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=D7D7845DD3D5F7B440A995B6D2494D4125EAC1A3B6CF5A1567DC40443B51541Al2S8K) Губернатора Томской области от 16.01.2008 N 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области".  Осуществление сопровождения инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения по принципу "одного окна" в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=D7D7845DD3D5F7B440A995B6D2494D4125EAC1A3B9CD55116DDC40443B51541Al2S8K) Губернатора Томской области от 17.10.2013 N 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" | Привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения Пудовского сельского поселения;  повышение качества коммунальных услуг | | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=D7D7845DD3D5F7B440A995B6D2494D4125EAC1A3B6CF5A1567DC40443B51541Al2S8K) Губернатора Томской области от 16.01.2008 N 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области".  [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=D7D7845DD3D5F7B440A995B6D2494D4125EAC1A3B9CD55116DDC40443B51541Al2S8K) Губернатора Томской области от 17.10.2013 N 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" | 1. Объем (%, руб.) фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений.  2016 г. - 10%;  2017 г. - 10%.  2. Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов - 100% | На постоянной основе, в соответствии с действующим законодательством | РСО, Администрация Пудовского сельского поселения |
|  |
| 20 | Определение единой теплоснабжающей организации | Определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения Пудовского поселения | | Постановление Администрации Пудовского сельского поселения | Доля (количество) муниципальных образований  (%, шт.), в которых определены единые теплоснабжающие организации:  2016 г. - 100% | 2016 г. | Администрация Пудовского сельского поселения |
| **4. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | | | | | | | |
| 21 | Реализация в обязательном порядке на объектах бюджетной сферы субъекта Российской Федерации в 2016 гг. минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта (в соответствии с перечнем, утвержденным Минстроем России) | Повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы;  сокращение текущих расходов на содержание объектов | | Правовой акт Томской области об утверждении минимального перечня работ с поручением о его обязательной реализации на всех объектах с разбивкой по муниципальным образованиям | Количество (шт., %) объектов бюджетной сферы, в которых реализован минимальный перечень работ по капитальному ремонту (в необходимом объеме), по отношению к общему количеству объектов бюджетной сферы - 100% | Реализация перечня в соответствии с установленными сроками | Руководители бюджетных учреждений |
| 22 | Реализация перечня работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД, реализация которых осуществляется с использованием средств региональной (муниципальной) поддержки (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов;  сокращение потребления коммунальных ресурсов;  сокращение платы за коммунальные ресурсы | | [Постановление](consultantplus://offline/ref=D7D7845DD3D5F7B440A995B6D2494D4125EAC1A3BAC7541069DC40443B51541Al2S8K) Администрации Томской области от 22.12.2010 N 262а "Об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме" | Количество (%) МКД, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергоэффективностиМКД (в необходимом объеме), по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории Кривошеинского района | Работа по реализации перечня - постоянно | Администрация Пудовского сельского поселения |
| 23 | Подготовка предложений для включения инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в каталог инвестиционных предложений и проектов, формируемый в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=D7D7845DD3D5F7B440A995B6D2494D4125EAC1A3B6CF5A1567DC40443B51541Al2S8K) Губернатора Томской области от 16.01.2008 N 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области".  Осуществление сопровождения инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности по принципу "одного окна" в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=D7D7845DD3D5F7B440A995B6D2494D4125EAC1A3B9CD55116DDC40443B51541Al2S8K) Губернатора Томской области от 17.10.2013 N 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" | Повышение потенциала энергоэффективности субъекта Российской Федерации;  сокращение потребления энергоресурсов;  сокращение расходов на содержание объектов, потребляющих энергоресурсы | | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=D7D7845DD3D5F7B440A995B6D2494D4125EAC1A3B6CF5A1567DC40443B51541Al2S8K) Губернатора Томской области от 16.01.2008 N 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области".  [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=D7D7845DD3D5F7B440A995B6D2494D4125EAC1A3B9CD55116DDC40443B51541Al2S8K) Губернатора Томской области от 17.10.2013 N 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" | 1. Объем (%, руб.) фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений:  2016 г. - 0%;  2017 г. - 10%.  2. Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов | На постоянной основе, в соответствии с действующим законодательством | Администрация Пудовского  сельского поселения |
| **5. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления** | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| 24 | Разработка генеральных схем очистки территорий населенных пунктов и их реализация | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | | Постановление Администрации сельского поселения об утверждении генеральных схем очистки территорий населенных пунктов | Количество сельских поселений (%, шт.), в которых утверждены генеральные схемы очистки территорий населенных пунктов:  2017 г. - 80%;  2018 г. - 100% | 2017 г., далее - регулярно | Администрация Пудовского сельского поселения |
| 25 | Выявление мест несанкционированного размещения отходов | Снижение негативного воздействия на окружающую среду;  повышение уровня жизни населения | | Распоряжение Администрации Томской области о плане мероприятий по очистке от мусора населенных пунктов и лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам Томской области | 1. Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов (шт.).  2. Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (шт.) | 2014 г., далее - регулярно | Администрация Пудовского сельского поселения |
| 26 | Подготовка предложений для включения инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами в каталог инвестиционных предложений и проектов, формируемый в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=D7D7845DD3D5F7B440A995B6D2494D4125EAC1A3B6CF5A1567DC40443B51541Al2S8K) Губернатора Томской области от 16.01.2008 N 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области".  Осуществление сопровождения инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами по принципу "одного окна" в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=D7D7845DD3D5F7B440A995B6D2494D4125EAC1A3B9CD55116DDC40443B51541Al2S8K) Губернатора Томской области от 17.10.2013 N 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" | Модернизация системы обращения с твердыми бытовыми отходами;  улучшение экологической ситуации в Пудовском сельском поселении | | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=D7D7845DD3D5F7B440A995B6D2494D4125EAC1A3B6CF5A1567DC40443B51541Al2S8K) Губернатора Томской области от 16.01.2008 N 7-р "О формировании каталога инвестиционных предложений и проектов Томской области".  [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=D7D7845DD3D5F7B440A995B6D2494D4125EAC1A3B9CD55116DDC40443B51541Al2S8K) Губернатора Томской области от 17.10.2013 N 384-р "Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Томской области" | 1. Объем (%, руб.) фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений:  2017 г. - 10%;  2018 г. - 10%.  2 Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов | На постоянной основе, в соответствии с действующим законодательством | Администрация  Пудовского сельского поселения |