**АДМИНИСТРАЦИЯ ПУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Пудовка

Кривошеинский район

Томская область

24. 04.2015 № 24

О подготовке хозяйственного комплекса Пудовского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

 В целях устойчивой работы объектов жизнеобеспечения Пудовского сельского поселения в осенне-зимний период 2015-2016 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1.Состав Межведомственной комиссии по контролю за ходом подготовки коммунального хозяйства Пудовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, согласно приложению 1;

1.2. Положение о Межведомственной комиссии по контролю за ходом подготовки коммунального хозяйства Пудовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, согласно приложению 2;

 1.3. План основных мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства Пудовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов и виды работ в разрезе объектов коммунальной инфраструктуры, согласно приложению 3.

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Пудовского сельского поселения от 28.04.2014 № 24 «О подготовке хозяйственного комплекса Пудовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов».

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования «Пудовское сельское поселение» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Пудовского сельского поселения(Глава Администрации) | Севостьянов Ю.В.  |

Исп:Шабунин А.А

4 64 31

Прокуратура

Межведомственная комиссия

Администрация Кривошеинского района

Шабунин А.А

Дело № 02-04

Приложение 1

к постановлению Администрации Пудовского сельского поселения

от 24.04.2015 № 24

**СОСТАВ**

**Межведомственной комиссии по контролю за ходом подготовки**

**коммунального хозяйства Пудовского сельского поселения**

**к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| Севостьянов Юрий Владимирович | Глава Пудовского сельского поселения(Глава Администрации) –председатель комиссии |
| Качалов Алексей Викторович | Директор ООО «СМП 95 Инжиниринг»Директор ООО «Энергоресурс»(по согласованию) |
| Луговский Алексей Николаевич | Заместитель начальника Томского отдела за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору(по согласованию) |
| Шабунин Анатолий Анатольевич | Специалист по ЖКХ, ГО и ЧС и благоустройству Администрации Пудовского сельского поселения |
| Волкова Екатерина Витальевна | Заведующий МБДОУ «Улыбка» с. Пудовка |
| Шестко Елена Анатольевна | Директор МБОУ «Пудовская СОШ» |

Приложение 2

к постановлению Администрации Пудовского сельского поселения

от 24.04.2015 № 24

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ПОДГОТОВКИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ**

1. Межведомственная комиссия по контролю за ходом подготовки коммунального хозяйства Пудовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов (далее - Комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий Пудовского сельского поселения и организаций, расположенных на территории Пудовского сельского поселения, по вопросам контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса Пудовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Томской области и Кривошеинского района, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:

1) обеспечение взаимодействия Пудовского сельского поселения и заинтересованными организациями по подготовке хозяйственного комплекса Пудовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период**;**

2) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения плана подготовки хозяйственного комплекса Пудовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период.

4. Комиссия в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие функции:

1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Пудовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период;

2) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в осенне-зимний период объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Пудовского сельского поселения, в том числе с выездами на места;

3) принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса Пудовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период, их финансовому обеспечению, а также по обеспечению эффективности использования привлекаемых средств;

4) рассматривает вопросы создания запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов.

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право в установленном порядке:

1) запрашивать информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях организациипо вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

6. Председатель Комиссии:

1) несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию;

2) утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Комиссии.

8. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии.

Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Администрация Пудовского сельского поселения.

 12. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

Приложение 3

к постановлению Администрации Пудовского сельского поселения

от 24.04.2015 № 24

**ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ И ВИДЫ РАБОТ В РАЗРЕЗЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

|  |
| --- |
| **ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ****ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2015-2016ГОДОВ** |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения  | Ответственные исполнители |
|  |
| 1 | Провести комиссионное обследование объектов коммунального хозяйства, объектов социально- культурной сферы и противопожарного назначения | до 01.05.2015 | Комиссия по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в осеннее – зимний период 2015-2016 годов |
| 2 | По итогам, полученным в результате обследования, разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке коммунального хозяйства на подведомственных территориях и предоставить их в Администрацию Пудовского сельского поселения | до 03.05.2015 | Руководители социальных объектов |
| 3. | Совместно с предприятиями ЖКХ организовать работу по созданию резервного запаса материально-технических ресурсов | до 01.09.2015 | Администрация Пудовского сельского поселения совместно с организацией ЖКХ (по согласованию) |
| 4. | Получить паспорта готовности к работе в отопительный зимний период | до 15.09. 2015 | Администрация Пудовского сельского поселения совместно с организацией ЖКХ (по согласованию) |
| 5. | Обеспечение мер по стабилизации и погашению задолженности за топливно-энергетические ресурсы  | В срок до 01.09.2015 | Администрация Пудовского сельского поселения совместно с организацией ЖКХ (по согласованию) |
| 6. | Представление в экономический отдел Администрации Кривошеинского района информацию о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях, согласно запрашиваемых форм  | В установленные сроки | Администрация Пудовского сельского поселения  |

|  |
| --- |
| **ВИДЫ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГОКОМПЛЕКСА К РАБОТЕ В****ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 2015-2016 ГОДОВ В РАЗРЕЗЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**  |
| № | Наименование мероприятия | Финансовые средства(руб.) |
| **с. Пудовка** |
| 1. | Ремонт колодцев к водопроводным сетям | 10000 |
| 2.  | Ограждение АИТов | 100000 |
| 3. | Ремонт стен павильона | 1000 |
| 4. | Ремонт ЭКМ  | 2000 |
| **Теплоснабжение** |
| 5. | Поиск и устранение порыва на теплосетях от АИТа до здания | 2000  |
| 6. | Установка Хим-Водоподготовки (Школьный АИТ) | 80000 |
| 7. | Проверка и замена манометров(Школьный АИТ) | 5000  |
| 8. | ТО котельной | 30000 |
| 9. | Опресовка теплосетей от АИТа до здания | 2000 |
| 10. | Установка Хим-Водоподготовки (Детский сад АИТ)  | 80000 |
| 11. | Проверка и замена манометров(Детский сад АИТ) | 5000 |
| 12. | ТО котельной | 20000 |
| 13. | Опресовка теплосетей от АИТа до здания | 2000 |
| **д. Крыловка** |
| 1. | Переделать колено подачи воды из скважины в башню | 3500 |
| 2. | Смена-розетки | 20 |
| **с. Белосток**  |
| 1. | Замена водопроводной сети с. Белосток | 250000 |
| 2. | Запенивание дыр в павильоне | 300 |
| 3. | Установка замка на дверь | 200 |
| 4. | Утепление трубы и крана дляналивке воды в случаях отсекания водопровода | 1260 |
| 5. | Укомплектовать пожарным шлангом | 2270  |
| 6. | Смена-розетки | 20 |
| 7. | Ремонт электрооборудования | 2500 |
| **д. Вознесенка** |
| 1. | Запенивание дыр в павильоне | 300 |
| 2. | Утепление трубы и крана дляналивке воды в случаях отсекания водопровода | 1260 |
| 3. | Врезать трубу подачи воды из скважины 2 метра выше на башне с удлинением трубы | 3500 |
| 4. | Смена задвижки на затвор поворотной дисковый ДУ-100, смена трубы ДУ-100 в павильоне башни (от башни к магистрали) | 5000 |
| 6. | Установка вводного шкафа, автоматики для включения насоса, ТЭНа | 1700 |
| 7. | Установка замка на дверь | 200 |
| 8. | Ремонт колодцев к водопроводным сетям | 5000 |
| 9. | Ремонт павильона (включая крышу) Водонапорных башен  | 12000 |
|  | Ремонт электрооборудования, крыши | 2500 |
| **ВСЕГО** | **630530** |
| СОГЛАСОВАНОДиректор ООО « СМП 95 Инжиниринг »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. В. Качалов« \_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. | СОГЛАСОВАНОГлава Пудовского сельского поселения (Глава Администрации)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю. В. Севостьянов« \_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. |